2022年度自治区第一批财政衔接资金使用计划

## 2021年12月28日，赤峰市财政局下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金7702万元。根据《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，结合我区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作实际，围绕集中集聚集约推进肉牛、设施蔬菜、经济林三大产业，本着“抓产业、强基础”的原则，拟定使用计划如下：

一、资金来源

## 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金7702万元。

二、资金使用计划

衔接推进乡村振兴资金7702万元。计划安排6964.48万元用于产业发展，安排737.52万元用于补齐短板。具体如下：

（一）产业发展项目20项，计划安排资金6964.48万元。

1、设施农业园区建设项目9处，计划投资4739.94万元。

①日光温室产业园区1处852万元。大庙镇2022年大庙村后营子暖棚园区建设项目新建暖棚200亩。项目建成可当年投产见效。

②冷棚园区7处投资2899.94万元。包括：城子乡水泉村冷棚产业园区项目254亩投资533.62万元；城子乡太平庄村冷棚产业园区项目164亩投资394.3万元、当铺地满族乡小兴隆庄冷棚园区90亩投资292万元、当铺地满族乡大兴隆庄冷棚园区167亩投资450万元、太平地镇酱坊地村冷棚建设项目210亩投资481.62万元、老府镇老府村2022年冷棚建设项目61亩投资162.4万元、大庙镇韩营子村冷棚设施农业项目200亩586万元。

③食用菌（虫草）养殖项目1处988万元。新建夏家店乡虫草花养殖温室15栋3850平米。项目建成后可以实现每年生产约70万盆虫草，市场价值约420万元。

项目实施单位：夏家店乡、大庙镇、当铺地满族乡、老府镇、太平地镇、城子乡人民政府。

项目主管部门：区农牧局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年3月开工，10月30日前完成。

2、肉牛现代化养殖项目，计划投资777.54万元。

建设大夫营子乡松林谷生态养殖场1处，总投资1200万元，建设圈舍7344平米、犊牛岛240个、兽医站、奶站1224平米、饲料库1836平米、堆粪场600平米、青储池4752立方米、运转路3.5km及场区水电和排水建设。

项目实施单位：大夫营子乡人民政府

项目主管部门：区农牧局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年5月开始，10月30日前完成。

3、产业链项目1处，计划投资300万元。

计划用于大夫营子乡2022年龙凤山农产品加工厂项目1处，建设农产品仓储车间1栋1000平米；建产品初加工、包装、商品车间2栋，合计1000平米；购置配套筛选机1台，碾米机2套，面粉加工机1套，油料加工机1套、包装机1台及相关配套附属设备。

项目实施单位：大夫营子乡人民政府。

项目主管部门：区农牧局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年5月开工，10月30日前完成。

4、产业园区设施项目8项，计划投资847万元。主要包括：大夫营子乡大碾子村2022年园区排水渠项目95万元、岗子乡2022年新建蓄水池项目41万元、岗子乡2022年易地搬迁后续产业配套项目50万元、初头朗镇2022年扶贫园区作业路项目34万元、初头朗镇2022年报马梁村大型农机具购置项目257万元、大庙镇2022年园区蓄水池项目75万元、大庙镇2022年红花沟园区输水管道工程30万元、初头朗镇2022年孤山子村扶贫园区配套项目265万元。

项目实施单位：大夫营子乡、岗子乡、初头朗镇、大庙镇。

项目主管部门：区农牧局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年5月开工，10月30日前完成。

5、脱贫人口“志智双扶”培训项目，投资300万元，通过实训基地集中实践教学、适用技术下基层、产业发展带头人培训等方式，学习习近平总书记关于三农工作重要论述宣讲及种养殖实用技术，培训群众不少于5000人次。

项目实施单位：区乡村振兴局。

完成时限：2022年2月开工，10月30日前完成。

（二）基础设施建设项目3项，计划安排投资737.52万元。

1、防灾避灾基础设施1项132.12万元。

安排上官地镇喇嘛地村塘坝除险加固项目1处。对喇嘛地村三处塘坝进行维修加固。清淤、泄洪道改扩建、塘坝护破改造确保下游4个行政村人民群众生命财产安全。

项目实施单位：上官地镇人民政府。

项目主管部门：区水利局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年4月开工，8月30日前完成。

2、人居环境综合整治项目2项605.4万元。包括初头朗镇2022年五个村生活垃圾分类投放项目155万元和安庆镇固废微生物制剂加工厂建设项目450.4万元。项目建设设置垃圾分类投放点250处。按可回收、易腐、有害、其它等类别内置分类垃圾桶。分布配套可挂车垃圾桶150个。建设固废微生物制剂加工厂1处，项目建成后可以实现垃圾分类处理，并可以实现年处理农作物青秧4000吨，实现服务有效利用。

项目实施单位：初头朗镇、安庆镇人民政府。

项目主管部门：区农牧局、区乡村振兴局。

完成时限：2022年5月开工，10月30日前完成。

三、工作保障

（一）组织领导。松山区成立由分管区长任组长，行业部门负责人为成员的工作领导小组，周密研究全区2022年衔接推进乡村振兴产业总体布局，统筹协调全区衔接资金项目建设工作。区财政、乡村振兴、农牧、林草、水利等部门协调配合落实项目资金计划，真正发挥巩固脱贫成果作用。

（二）明确职责。各乡镇负责编制本乡镇项目建设方案，各业务主管部门负责项目监督检查、技术指导、工程竣工验收等，对于本部门存在技术条件限制的项目可采用联合验收。财政部门主要负责项目投资评审、下达预算、按进度拨付资金等。审计等部门要结合工作计划开展检查及审计工作，并对违规违纪问题及时查处。

（三）项目监管。项目实施要严格履行公开招投标、政府采购、财政评审、项目绩效考评、资金国库集中支付等制度，确保各项手续完备、程序依法合规。按照“谁实施、谁负责”的原则，由项目实施部门依法履行各项审批程序。

附：2022年自治区第一批财政衔接资金使用计划项目明细表

2022年自治区第一批财政衔接资金使用计划项目计划表

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  | 项目性质 | 主管部门 | 预计项目实施起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投资总额 | 自治区2022年第一批衔接资金 | 盟市资金 | 县级资金 | 金融贷款 | 其他（如：自筹资金等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8297.05 | 7702.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.05 |  |  |  |
| 1 | 区乡村振兴局 | 松山区志智双扶培训项目 | 各乡镇 | 对全区脱贫户及监测户家庭安排产业、就业知识培训，培训人次超过5000人次。 | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  | 续建 | 区乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 2 | 城子乡人民政府 | 城子乡水泉村冷棚产业园区项目 | 城子乡水泉村 | 1.冷棚147个，422.5万2.变压器160KVA1台，10万3.高压线150米，1.6万；低压线550米，5.4万4.输水管道7150米，41.5万；配套机电井3套10.5万、5.土方平整21.1万 | 533.62 | 533.62 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 3 | 城子乡人民政府 | 城子乡太平庄村冷棚产业园区项目 | 城子乡太平庄村 | 新建164.4亩高标准冷棚园区1.冷棚104个，305.6万、2.200KVA1台，12万、3.高压线200米2.14万；低压线1000米，9.8万、4.输水管道2710米，32.5万；机电井2套7万、5.棚区土方平整164.4亩，14万；9600m³土方平整11.52万 | 394.3 | 394.3 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 4 | 大夫营子乡人民政府 | 松林谷生态农场肉牛养殖厂（一期） | 大夫营子乡马连川村东漫甸组 | 建设圈舍7344平米、犊牛岛240个、兽医站、奶站1224平米、饲料库1836平米、堆粪场600平米、青储池4752立方米、运转路3.5km及场区水电和排水建设。 | 1200 | 777.54 |  |  |  | 422.46 | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 5 | 大夫营子乡人民政府 | 大碾子村2022年园区排水渠项目 | 大夫营子乡 大碾子村园区 | 投资95万元建设总长度3070米浆砌石排水渠。规格为1米宽水渠2637.5米(1000*750)，1.5米宽排水渠432米(1500*750) | 95 | 95 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-8月 |
| 6 | 大夫营子乡人民政府 | 大夫营子乡2022年龙凤山农产品加工厂项目 | 大碾子村 大碾子组 | 建设2000平米仓储加工车间1处，其中投资80万元建设农产品仓储车间1栋，建筑面积1000平米；投资80万建产品初加工、包装、商品车间2栋，合计1000平米；投资140万元，购置配套筛选机1台，碾米机2套，面粉加工机1套，油料加工机1套、包装机1台及相关配套附属设备。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 7 | 当铺地满族乡人民政府 | 小兴隆庄冷棚园区项目 | 当铺地满族乡小兴隆庄村 | 冷棚90栋，占地120亩，铺设管道3500米（Φ160mm）。 | 292 | 292 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-8月 |
| 8 |  | 大兴隆庄冷棚园区项目 | 当铺地满族乡大兴隆庄村 | 冷棚60栋，占地167亩，铺设管道880米（Φ200mm）。 | 450 | 450 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-8月 |
| 9 | 岗子乡人民政府 | 2022年岗子乡新建蓄水池项目 | 岗子乡花合硕村、水泉沟村 | 花合硕村乌兰硕组、房申组、水泉沟村二道沟组冷棚园区新建300m³蓄水池2处，150m³蓄水池1处、进水Φ160管道2300米，出水Φ110管道1400米 | 41 | 41 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年5月-9月 |
| 10 | 岗子乡人民政府 | 2022年岗子乡易地搬迁后续产业配套项目 | 岗子乡北地村 | 新建养殖小区一处2000平方米，配套水电路等配套设施、(配套青储池2000立方米、饲草料加工设备2台) | 222.59 | 50 |  |  |  | 172.59 | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年4月-8月 |
| 11 | 老府镇人民政府 | 老府镇老府村2022年冷棚建设项目 | 老府镇 老府村 小河沿村 | 投如衔接资金112.4万元，在污水处理厂北侧和小河沿村5组门前建设占地61亩，净面积40亩，3148.8延长米冷棚40座；投资衔接资金50万元在冷棚园区配套铺设给水管网4050米，水泵含变频及配套设施3套。 | 162.4 | 162.4 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年4月-8月 |
| 12 | 夏家店乡人民政府 | 夏家店乡虫草基地项目 | 夏家店乡 秦家营村 东新井村 | 清整土地4200平米，投资988万元建设虫草生产大棚3850㎡。其中200平米规格10栋，设计生产能力10000盆草/栋，150平米规格2栋，设计生产能力20000盆草/栋。300平米2栋，设计生产能力40000盆草/栋,1300平米1栋。 | 988.0 | 988.0 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 13 | 初头朗镇人民政府 | 2022年初头朗镇孤山子村扶贫园区配套项目 | 初头朗镇 孤山子村 | 在孤山子扶贫园区建设园区排水、作业路和农产品交易场等配套设施。1、投资222万元铺设宽6米的园区砂石垫层作业路共8620米。2、投资17万元修建园区排水土边沟8620米、3、投资5万元在园区南方建设1000平的农产品交易场1座。 | 265 | 265 |  |  |  |  | 续建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 14 | 初头朗镇人民政府 | 2022年初头朗镇扶贫园区作业路项目 | 初头朗镇三座店村、铁家营子村 | 在铁家营、三座店两个扶贫产业园区修建作业路宽：6米，总长度1310米。1、投资10万元在铁家营园区修建宽：6米，长390米的砂石垫层作业路1条；2、投资24万元在三座店园区修建宽：6米，长920米的砂石垫层作业路1条。 | 34.0 | 34.0 |  |  |  |  | 新建 | 区交通局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 15 | 初头朗镇人民政府 | 2022年初头朗镇报马梁村大型农机具购置项目 | 初头朗镇 报马梁村 | 1、购买雷沃2604拖拉机一台需资金54万元、2.购买国产2304拖拉机1台需资金38万元。3、购买GM100收割机一台需资金27.8万。4、购买7行高粱割台一个需资金3.3万。5、购买打捆机一台需资金18万元。6、购买C230大型收割机一台需资金73万元。7、购买360放片机一台需资金17.8万元。8、购买450型号大犁两台需资金10万元。9、购买2.6米双旋旋耕机一台需资金2.8万元。10、购买720型无人机两台需资金9万元。11、购买捡膜机2.5米宽一台需资金3.5万元。12、购买捡拾台2台需资金1.8万元 | 257.0 | 257.0 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-10月 |
| 16 | 初头朗镇人民政府 | 2022年初头朗镇五个村生活垃圾分类投放项目 | 初头朗镇 孤山子村 福山庄村 池家营村 三座店村 初头朗村 | 计划总投资155万元在初头朗至孤山子沿线的5个村建设垃圾分类投放项目。1、设置垃圾分类投放点在孤山子村各组100处。福山庄全村90处。池家营村40处。三座店村三座店组点20处。每处投放点铺垫地面10平米，建设金属防雨棚一座，按可回收、易腐、有害、其它等类别内置分类垃圾桶四个。在初头朗村分布配套可挂车垃圾桶150个。 | 155 | 155 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年4月-9月 |
| 17 | 太平地镇人民政府 | 太平地镇酱坊地村2022年冷棚建设项目 | 太平地镇 酱坊地村 | 拟建（228m至245mX8mX3.5m）规格冷棚76个，（60m至80mX8mX3.5m）规格冷棚8个;新修路面宽3.5m路基宽6.5m砂石作业路2km;修建输水管道3km;配置变压器一台，低压输电线路1.5km | 481.62 | 481.62 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年4月-8月 |
| 18 | 上官地镇人民政府 | 上官地镇喇嘛地村塘坝除险加固项目 | 上官地镇 喇嘛地村 | 对喇嘛地村近几年扶贫资金投入的三处塘坝进行维修加固。1.塘坝清淤深度平均2m，清淤土方运距1.0km；2.泄洪道放Φ两米的排水管,排水管为Φ2m承插式钢筋混凝土预制管，总长36m并排两趟管道。管道基础采用C25混凝土浇筑，厚度20cm，底宽3.4m；3.将泄洪道底板降低1m后采用50cmM10浆砌石和20cmC25混凝土护面恢复，另在溢洪道出口修建M10浆砌石漫水路面一处，厚度50cm；4.防护栏长度2200米，高度1.6m，立柱（Φ100mm），基础为长*宽*高=0.5*0.5*0.5m，现浇C25混凝土，并设防护门一扇；5.塘坝透水砖铺设，宽度2.1m，首先进行基面整理，然后铺设碎石垫层300mm，顶层铺设透水砖。道路两侧加设C25混凝土路缘石200*150。 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  | 续建 | 区水利局、 乡村振兴局 | 2022年3月-8月 |
| 19 | 安庆镇人民政府 | 固废微生物制剂加工厂建设项目 | 安庆镇 小北道村 | （1）新建轻钢结构有机肥发酵车间1500㎡，发酵池30个；包装车间300㎡；成品库200㎡；半成品库200㎡；原料库200㎡，；质检实验室120㎡，；配电室40㎡，水泵房及机修车间48㎡，锅炉车间40㎡，水塔1座100m³；配置低压配电柜2台，铺设电力线路1500M。 | 450.4 | 450.4 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年5月-10月 |
| 20 | 大庙镇人民政府 | 大庙镇2022年园区蓄水池项目 | 大庙镇公主岭设施农业园区 | 建300立蓄水池2座，在东红花沟铺设φ140的PVC管路1000米，为98栋暖棚解决供水问题 | 75 | 75 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-9月 |
| 21 | 大庙镇人民政府 | 大庙镇2022年红花沟园区输水管道工程 | 大庙镇 红花沟园区 | 上水管铁管850米Φ160的4mm厚的，过道顶管21米，挖管路顶宽5.4米、底宽1.8米、深2.6米，底层回填0.3米的砂砾，途经耕地需回填1米深的土层，挖出的砂石外运，法兰盘280个，加强螺栓2240套，3个闸阀井（二四砖砌闸阀井1座长2米*宽2米*高2.4米，Φ1.2米钢筋混凝土闸阀井2座高2.6米），6个逆水阀,2闸阀，排气阀2个，弯头27个。在西红花沟到东红花沟铺设Φ100的PVC920米，波纹管Φ500的156米。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-9月 |
| 22 | 大庙镇人民政府 | 大庙镇韩营子村2022年冷棚设施农业项目 | 大庙镇韩营子村 | 建设冷棚园区约200亩（其中水泉牌头地建设约70亩、小树林大梁前、小庙子地及牛角地建设约106亩，在风华正茂东建设约24亩）110管路800米，63管路3900米,3台变频器. | 586 | 586 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-9月 |
| 23 | 大庙镇人民政府 | 大庙镇2022年大庙村暖棚园区建设项目 | 大庙镇大庙村 | 200亩暖棚4000米、蓄水池1座、输水管路Φ110的2500米、Φ63的800米变压器1台、入户电25户，水泵1台，高压线400米，低压线1200米。 | 852 | 852 |  |  |  |  | 新建 | 区农牧局、 乡村振兴局 | 2022年3月-9月 |