自治区生态环境保护督察整改任务

验收销号申请表

单位：松山区人民政府
	整改任务
	2023年全市共产生建筑垃圾约649万吨，资源化利用率仅为0.5%，消纳能力缺口巨大。

	整改目标及

措施
	整改目标：建筑垃圾综合利用率达到60%以上

整改措施：

通过直接利用、回填利用、回收利用、资源化利用等方式,逐步提高建筑垃圾综合利用率,2025年松山区建筑垃圾综合利用率达到60%以上。



	整改完成情况
	2025年，松山区全年共产生建筑垃圾1379637.5立方米，综合利用980150立方米，综合利用率为71%。



	整改责任单位

主要领导

（签字）
	


注：由旗县区党委或政府主要领导签字。
